「108年台北國際建築建材暨產品展美國館」展館造型設計及裝潢工程

投  標  須  知

1、標的：

「108年台北國際建築建材暨產品展美國館」展館造型設計及裝潢工程。

2、招標方式：

本採購案招標方式按下列程序辦理公開展館設計評選會議，遴選出比稿優勝者後，按優勝序位辦理議價後決標：

2.1公告日期：108年9 月 11 日（星期三）。

2.2截標日期：108年 9 月 30 日（星期五）下午五時。請於截止投標期限前寄（送）達大展國際股份有限公司，逾時寄（送）達者其投標無效，投標廠商不得異議。

2.3比圖日期：108年 10月 16 日（星期三）下午2時 (暫定，正確時間會再)。

2.4甄選地點：大展國際股份有限公司，地址: 台北市信義路五段五號4F26室。

大展國際股份有限公司有權依實際需要調整時間及地點。

3、展覽時間：

108年12月12日至12月15日。

4、展覽地點：

台北南港展覽館。

5、展覽主題：

「108年台北國際建築建材暨產品展美國館」之整體形象、強化美國建築和建材產品及參展廠商之企業形象，甄選外觀造型創新設計及內部機能規劃，以彰顯美國館於國際展覽之形象。

6、工程內容：

「108年台北國際建築建材暨產品展美國館」；預估總面積合計約126平方公尺（詳見附件1、美國館位置平面圖）。工程總預算合計約新台幣80萬元（含電費及營業稅）為限。

7、工程規格：

7.1依據展館裝潢工程內容為範圍，並根據下列基本規範，提供展館裝潢工程圖說、規格明細及工程報價等，並作為本案評選及各展展館裝潢設計規範、計價之依據：

7.1.1依據「美國館主視覺形象」進行展館招牌應用及整體形象規劃設計。

7.1.2全館以木作為主，設計需用到以下全部材料，但不限於以下所列。

7.1.2.1美國生產製造之膠合梁(膠合集成材)。

7.1.2.2美國生產之定向纖維板(OSB)或合板。

7.1.2.3美國西北生產之實木，包括(不限)花旗松、鐵杉等。

7.1.2.4美國生產之南方松鋸材。

7.1.2.5美國生產之任一種硬木(闊葉木)產品。

7.1.3運用美國館視覺形象標誌設計製作大型看板或旗幟懸掛於展館上空，加強視覺誘導，吸引觀眾。

7.1.4外觀造形設計應考量國家及產業形像，設計適當之色系，並因應展館方位、面積及限高作造型高度之彈性應用，惟仍需保持整體形象。

7.1.5需符合預算，詳列結構、工程項目、規格、數量、單價及總價，以作為本案計價標準。工資和產品費用或租金應分開列表。

7.1.6裝潢材料、規格及品牌不拘，材料之揮發氣體量、不燃、防燄等性質，應採用符合信義展館裝潢安全規定。不得使用仿造或劣質品替代，且須保持整潔及良好功能。提供裝潢材料、產品陳列方式、照明規劃、家具設備圖樣或樣品說明樣板等並依序造冊，詳細註明品牌、編號、規格、及顏色，連同工程報價單，作為評選基本要件及施工依據。

7.1.7報價規範：投標廠商必須在工程預算內依照下列兩點規範報價，作為本案評選要件。任何項目之報價可作為本案設計施工及計價之依據：

7.1.7.1依據預算編列細項裝潢工程報價單及數量。

7.1.7.2投標廠商依據詳細報價，且工程項目及數量必須符合參加評選之工程圖說，不得以「漏報項目」、「數量少報」及「報價不實」等不合理及非常態之方式報價，違反公平原則，將列為重大缺點，並影響本案評選結果。

7.2廠商攤位設備：

7.2.1每攤位基本配備：提供參展廠商攤位隔間、公司招牌板及設計（含公司名稱、LOGO及攤位號碼，轉角攤位2組）、海報2張含印刷、洽談桌椅（1桌3椅）、地毯、照明設備及投射燈（100瓦計5盞）、層板3片、服務台/儲物櫃附鎖及木蓋板1座（150X50X75CM）、110V插座1只及垃圾桶。

7.2.2追加配備：基本配備以外各項設備費用，由得標廠商逕向使用之參展廠商收費。為提供參展廠商不同之展示需求，將「展示設備」以報價單所報之單價，提供廠商同等價值之更換配備方式，不得以加高單價收取費用，報價之高低及合理性，將列為評選要件之一（依據市場自由價格機制及公平合理化之原則下，投標廠商得另提供修正之更換及追加配備方式，以供評選參考）。

7.2.2.1以攤位為單位，配以定額「基本配備」供參展廠商使用。

7.2.2.2各攤位之「基本配備」未完全使用時，視同放棄，不減帳予廠商，並依據廠商實際使用之「基本配備」數量計價，付款予承包商。

7.2.2.3參展廠商追加配備，應依照合約單價計算並自付超額費用。惟於展覽現場臨時增訂時，價格由參展廠商及展館裝潢承包商雙方自行議定。

7.2.3電費：係指參展廠商照明電力及插座設備，投標報價需包含消費電力、申請規費及接配電施工所有費用。係由承包商計算消費電力後，於優惠期限內向展覽主辦單位申請電力及電纜配線之全部規費（優惠價格以外增加之費用概由承包商負擔）及展館攤位照明、插座及電力配置之施工費。

7.3企劃書內容：必須備有展館整體造型、廠商區攤位設計等各項創意設計圖說、表列及報價：

7.3.1展館平、立面規劃圖（包括造型、攤位隔間並標示詳細尺寸等）。

7.3.2展館造型彩色透視圖（全館包含商務中心區及廠商區）。

7.3.3展館招牌：表現美國館及森林產品形象之造形設計。

7.3.4參展廠商招牌設計。

7.3.5展館天花板、燈飾及照明設計。需考量上方天花板修飾及所有外露部分之修飾。燈飾及照明設計需考量適當性及美觀性。

7.3.6展館高度變化，依據展館限高規劃較具變化性之造型設計。

7.3.7色彩計畫及裝潢材料、展示、照明、地毯、家具等設備之圖照、樣品及規格明細表。

7.3.8工程報價單；依據以上明細規範，明列前述各項裝潢設備詳細之報價（含數量、尺寸、規格、單價及總價）、配電施工費及電費、展覽期間之展館每日清潔費（包含清潔、吸塵及垃圾清理）。

8、投標資格：

投標廠商必須具備下列資格，並能提出下列相關證明，且經大展國際股份有限公司審核認可者，得參加本案投標：

8.1公司「營利事業登記證」，營業項目包括裝潢、廣告等相關業務。

8.2能舉證在台灣單項展覽中承建面積100平方公尺以上展覽攤位之能力（附證明文件）。

8.3最近一年內無退票紀錄之金融機構證明文件（申請日期需為投標截止日前半年內）。

8.4最近一期營業稅或所得稅完稅證明文件（廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之）。

9、投標方式：

9.1投標時間： 108年 09 月 30 日（星期一 ）下午5時截止。請於截止投標期限前寄（送）達（以郵戳為憑）大展國際股份有限公司。逾期寄達或送達者恕不受理，投標廠商不得異議。

9.2投標地點：台北市信義路五段五號4F26室。聯絡人: 張宇馨/邱泓汯。電話: 02-2758-8173。

9.3投標文件如下：投標文件一經寄出、送達後，投標人不得要求更正、補充、收回或聲明棄權。

10、審標及比稿：

由本公司相關單位組成審查小組，初審合格者可參加比圖會議之簡報及答詢。

11、決標方式：

依據前述提供之工程內容及工程規格，完成展館設計及報價，並按下列方式甄選裝潢承包商：

11.1投標廠商提供展館裝潢設計圖說、規格明細表及工程報價（報價含稅後超過本工程總預算新台幣80萬元整，取消簡報資格）等相關投標資料，以A4以上尺寸裝訂成冊乙式2份。並於決標會中作中文簡報（以20分鐘為限，以影像輔助簡報說明及5分鐘問答）。以電子檔寄送設計檔案者， 請寄至 tpebuild@tpebuild.com，檔案不可超過15MB，寄送後以收到大展國際股份有限公司郵件回函為確認依據。

11.2由美國在台協會農業貿易辦事處組成評選委員會，依作品風格、造型創意設計、機能性、經濟性、工程報價及展館統合形象與各展產業背景之適切性等總體考量。

11.3本案採序位法，以序位第1，總平均超過70分，且經評選委員會過半數之決定者為最有利標。即由個別委員對各廠商之評選項目分別評分後加總，並依加總分數高低轉換為序位，再彙整合計各廠商之序位，序位數最低者，即為序位第1之廠商。優勝廠商為一家者，以議價方式辦理。

11.4大展國際股份有限公司將代表美國在台協會與得標廠商簽訂承攬本案之展館裝潢工程合約。

11.5得標者未如期簽約或中途終止合約，依評選名次優先順序議價。

12、得標義務：

12.1參加甄選之廠商應遵守有關智慧財產權之法律規定，不得以抄襲仿冒或雷同之作品參加甄選。參選之廠商如有侵犯他人權益情勢，需自負法律責任及相關損害賠償，大展國際股份有限公司得取消其入選資格。

12.2入選作品之著作財產權歸美國在台協會所有，美國在台協會對該造型設計之使用及修訂有完全自主權。得標廠商在合約期間不得在其他場所使用。

12.3得標廠商必須與各參展廠商聯絡，並提供展館設計及攤位裝潢設備申請表製作書面資料供各廠商參考。主動聯絡及回收「攤位裝潢設備申請表」，並依據廠商需求繪製攤位平面圖，經簽名確認攤位設計。完成展館施工詳圖，並經美國在台協會確認後，按圖施工。

12.4得標廠商應負責於本案展前籌備、協調聯繫、裝潢施工及展覽期間主動配合辦理展覽裝潢業務。

12.5得標廠商必須在展覽會主辦單位規定之優惠價格期限內協助美國在台協會向展覽主辦單位辦理相關展務、裝潢、水電及其他各項申請案件，不得延誤。期限外之一般價格由得標廠商自行負擔差價，不得異議。

12.6展館裝潢工程必須於民國108年12月11日下午5時之前完工，不得延誤。在展前1天及展出之首日派駐技術人員維護展館設備，並在展覽期間，保持聯繫，隨時現場協助維修設備，確保展覽順利進行。

12.7得標廠商須負責建館、拆除及保管各項裝潢設備，如有損壞，概由得標廠商負責，美國在台協會不再支付任何費用。

12.8本案展館裝潢為設備租賃服務之統包工程，工程報價包含全部裝潢設置、拆除工程、器材保養維修、交通運輸及倉儲等，無額外費用。

12.9 得標廠商及其承包之施工單位需負責所有施工人員現場施作時之工作安全。任何因施工而發生的意外、或因施工不良導致展覽現場工作和參觀人員傷亡，概由得標廠商負責。

12.10 得標廠商需於簽約時繳納總工程款百分之二十之履約保證金，保證金得以用銀行本票支付。細節於合約中載明。

13、付款方式：

13.1大展國際股份有限公司與得標廠商簽訂承包本案裝潢工程施工權利，不預先支付任何費用。

13.2付款貨幣為新台幣，由大會主辦單位「大展國際股份有限公司」和美國館贊助單位以即期支票付款，付款地點為台北市信義路五段五號4F26室。

13.3本案無工程預付款，俟展覽結束後，由承包商提供發票及現場工程圖照，經使用單位驗收無誤後，於出場完畢2後週內一次付清工程款。

13.4承包商應按美國在台協會確認之工程圖施工，不得有偷工減料情形及無故延誤完工。

14、疑問查詢:

本工程投標相關之查詢，請洽美國在台協會，聯絡人傅文燕，電話02-2162-2684。

中     華     民     國        108      年     9    月     11     日